| Checkliste: Testattrappen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wurde eindeutig bestimmt: |  |
|  |  | Zuständigkeit für die Auswahl der Attrappenarten |
|  |  | Art und Anzahl der Attrappen? |
|  |  | Anforderungen, die die einzelnen Attrappen erfüllen müssen? |
|  |  | Zuordnung der Attrappen zu den Testobjekten und Versuchen |
|  |  | Anzuwendende Dokumente (Anforderungskatalog, Zeichnungen usw.) |
|  |  | Nahtstellen (Befestigungsart und -geometrie) der Attrappen |
|  |  | Erforderliche Hilfsvorrichtungen (Hebe-, Transport-, Lagervorrichtungen usw.) |
|  | Wurde im Kosten- und Zeitplan berücksichtigt, dass die Attrappen ... |  |
|  |  | ... konstruiert |
|  |  | ... hergestellt, ausgeliehen bzw. beschafft |
|  |  | ... transportiert, ein- und ausgebaut |
|  |  | ... geprüft werden müssen? |
|  | Wurde bei Entleihen von Attrappen aus anderen Projekten überprüft, ... |  |
|  |  | ... wem sie gehören bzw. wer über sie verfügt? |
|  |  | ... ob der Eigentümer mit der Verwendung/Änderung einverstanden ist? |
|  |  | ... wer die Attrappen wann und wo zur Verfügung stellt? |
|  |  | … ob sie alle Anforderungen erfüllen? |
|  |  | ... ob die Befestigungsart und das Lochbild identisch sind? |
|  |  | ... ob Änderungen bzw. Anpassungen vorgenommen werden müssen? |
|  |  | ... wie hoch die damit verbundenen Gesamtkosten ausfallen? |