| Checkliste: Risikoanalyse (Teil I) |  |
| --- | --- |
| 1 Technische Risiken |  |
|  | Ist das Risiko eines Ausfalls von Anlagen oder Anlageteilen begrenzt? |
|  | Sind unbekannte Technologien beherrschbar? |
|  | Sind unbekannte Produktionsverfahren beherrschbar? |
|  | Sind Risiken auf Grund unbekannter Anwendungen des Systems begrenzt? |
|  | Ist der Innovationsgrad von Teilsystemen und Gesamtsystem bekannt? |
|  | Sind die Risiken auf Grund der Komplexität des Gesamtsystems begrenzt? |
|  | Sind die Risiken möglicher Modifikationen des Gesamtsystems begrenzt? |
|  | Sind die Schnittstellenrisiken begrenzt? |
|  | Sind die Risiken der Lagerung von Teilsystemen oder des Gesamtsystems begrenzt? |
|  | Sind die Risiken des Transports von Teilsystemen oder des Gesamtsystems begrenzt? |
| 2 Planungsrisiken |  |
|  | Sind die Meilensteine sachgerecht gesetzt? |
|  | Ist das Mengengerüst in sich stimmig? |
|  | Wurden alle logische Abhängigkeiten im Projektablauf bedacht? |
|  | Sind die Vorgangsdauern (Laufzeiten usw.) realistisch eingeschätzt? |
|  | Wurden sämtliche Lieferzeiten realistisch eingeschätzt? |
|  | Sind die eingeplanten Personal- und Sachressourcen geeignet und verfügbar? |
|  | Sind die Beistellungen des Auftraggebers tatsächlich geeignet und verfügbar? |
|  | Könnten bei der Arbeitsteilung mit Unterauftragnehmern Missverständnisse bestehen? |

Seite 1 von 2

| Checkliste: Risikoanalyse (Teil II) |  |
| --- | --- |
| 3 Vertragliche Risiken |  |
|  | Sind alle Verträge eindeutig und unmissverständlich ausformuliert? |
|  | Sind alle Verträge in allen Punkten vollständig? |
|  | Ist die Bonität des Auftraggebers ausreichend? |
|  | Können unerwartete Vertragsklauseln ausgeschlossen werden? |
|  | Können Vertragsstrafen ausgeschlossen werden? |
|  | Könnten unerwartete Kosten durch Gewährleistungen entstehen? |
|  | Könnten unerwartete Kosten durch Produkthaftpflicht entstehen? |
|  | Sind internationale juristische Besonderheiten hinreichend bekannt? |
|  | Ist die Übernahme angefallener Investitionskosten bei Projektabbruch klar geregelt? |
| 4 Kaufmännische Risiken |  |
|  | Sind eingeplante Finanzierungsquellen verlässlich? |
|  | Sind Liquiditätsengpässe auszuschließen? |
|  | Ist das Risiko von Zahlungsausfällen unserer Kunden begrenzt? |
|  | Sind alle Geldtransferrisiken begrenzt? |
|  | Sind mögliche Kostenentwicklungen bedacht und einkalkuliert? |
|  | Sind die Kosten für tatsächlich sämtliche Teile bekannt? |
|  | Sind die Kosten für erforderliche Patente und/oder Lizenzen bekannt? |
|  | Sind für alle Fälle ausreichende Rückstellungen gebildet worden? |
|  | Sind Risiken in der Produktqualität unserer Lieferanten begrenzt? |
|  | Sind Risiken in der Lieferfähigkeit unserer Lieferanten begrenzt? |

| Checkliste: Risikoanalyse (Teil III) |  |
| --- | --- |
| 5 Personelle Risiken |  |
|  | Verfügen alle Mitarbeiter über die erforderliche Qualifikation? |
|  | Verfügen alle Mitarbeiter über die erforderliche Erfahrung (Know-How)? |
|  | Sind die Mitarbeiter motiviert? |
|  | Sind alle eingeplanten Mitarbeiter tatsächlich verfügbar (Krankheit, Betriebswechsel usw.)? |
|  | Identifizieren sich die Mitarbeiter mit dem Projekt? |
|  | Akzeptieren die Mitarbeiter sowohl sich gegenseitig als auch ihre Vorgesetzten? |
|  | Ist das Risiko von Konflikten im Team begrenzt? |
|  | Sind Risiken auf Grund von kulturellen bzw. Mentalitätsunterschieden begrenzt? |
|  | Sind eingeplante Mitarbeiter tatsächlich verfügbar (Krankheit, Kündigung usw.)? |
|  | Sind Risiken auf Grund von Übersetzungsproblemen begrenzt? |
|  | Ist das Diebstahlrisiko begrenzt? |
|  | Ist das Sabotagerisiko begrenzt? |
| 6 Politik- und Umweltrisiken |  |
|  | Sind Wechselkursrisiken abgesichert? |
|  | Sind relevante Gesetze/Vorschriften bekannt und bleiben unverändert? |
|  | Sind relevante behördliche Bedingungen bekannt und bleiben unverändert? |
|  | Sind relevante Zollbestimmungen und bleiben unverändert? |
|  | Sind Embargorisiken begrenzt? |
|  | Sind alle relevanten politischen Interessen bekannt (siehe Stakeholderanalyse)? |
|  | Sind mögliche Risiken auf Grund eines Politikwechsels begrenzt? |
|  | Sind geologische Risiken (Erdbeben, Hochwasser usw.) begrenzt? |
|  | Sind klimatische Risiken (Hitze, Frost, usw.) begrenzt? |