Richtlinie: Vorbereitung von Vertragsabschlüssen mit Testinstituten

1 Bereitstellen der anzuwendenden Dokumente 1.1 Testvorschrift 1.2 Zeichnungen 1.3 Katalog der technischen Anforderungen an die Testanlagen 1.4 Katalog der zu erbringenden Leistungen der Testanlagenbetreiber 1.5 Testbaum 1.6 Testplan 1.7 Testmatrix 2. Auflisten und Beschreiben der Testobjekte 2.1 Auflisten der Testobjekte 2.2 Beschreiben der Testobjekte 2.2.1 Abmessungen 2.2.2 Gewicht (ggf. auch Schwerpunkt, Massenträgheitsmoment) 2.2.3 Befestigungsart an Hebevorrichtungen und Testanlagen 3 Auflisten von Anforderungen an die Testanlage 3.1 hinsichtlich durchführbarer Testart 3.2 hinsichtlich Art und Umfang der Aufzeichnung der Testergebnisse 3.3 hinsichtlich Art und Möglichkeiten der Umweltgestaltung im Testlabor 3.4 hinsichtlich Eigenschaften und Ausrüstung des Testlabors 4 Beurteilen und Priorisieren der verfügbaren Testanlagen 4.1 Einzelteilebene 4.2 Komponentenebene 4.3 Geräteebene 4.4 Teilsystemebene 4.5 Gesamtsystemebene 5. Auflisten erforderlicher Hilfsmittel des Auftragnehmers 5.1 Hebevorrichtungen 5.2 Transportvorrichtungen 5.3 Testvorrichtungen 5.4 Vorrichtungen zur Lagerung 6. Auflisten und Beschreiben eigener Tätigkeiten/Leistungen im Rahmen der Tests 7. Auflisten und Beschreiben erwarteter Tätigkeiten/Leistungen des Testinstituts 8. Auflisten und Beschreiben selbst bereitgestellter Hard-/Software 9. Auflisten und Beschreiben der vom Testinstitut bereitzustellenden Hard- und Software 10. Auflisten und Beschreiben der Verantwortlichkeiten 10.1 Berechnungsingenieur 10.2 Konstrukteur 10.3 Versuchsingenieur 10.4 Qualitätsmanager 10.5 Versuchsanstaltbetreiber 10.6 Fertigungsingenieur 10.7 Teilsystemleiter 10.8 Projektleiter 11. Erstellen eines Belegungszeitplans in Absprache mit den Testanlagenbetreibern 12. Ermitteln der Kosten für die Tests 13. Überprüfen bzw. Aktualisieren der Eichung aller Testanlagen 14. Auswählen des Testinstituts/Testanlagenbetreibers 15. Führen von Vertragsverhandlungen 16. Abschließen des Vertrags