| Checkliste: Katalog zu erbringender Leistungen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sind alle vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen (abzuliefernde Dokumente und Ergebnisse, vgl. Seite 56 ff.) klar, vollständig und unmissverständlich beschrieben? |  |
|  | Sind alle vom Auftragnehmer zu übergebenden Hardwaren hinsichtlich ... |  |
|  |  | ... Inhalt (Leistung, Funktion, Ausstattung, Menge, Erscheinungsform usw.), |
|  |  | ... Kosten, |
|  |  | ... Terminen, |
|  |  | ... Übergabeort, |
|  |  | ... Lagerung und Transport, |
|  |  | ... Inbetriebnahme, |
|  |  | ... Versicherung, |
|  |  | ... Wartung/Pflege klar, vollständig und unmissverständlich beschrieben? |
|  | Sind alle vom Auftraggeber zu übergebenden Beistellungen hinsichtlich ... |  |
|  |  | ... Inhalt, |
|  |  | ... Kosten, |
|  |  | ... Terminen, |
|  |  | ... Übergabeort, |
|  |  | ... Lagerung und Transport, |
|  |  | ... Inbetriebnahme, |
|  |  | ... Versicherung, |
|  |  | ... Wartung/Pflege klar, vollständig und unmissverständlich beschrieben? |
|  | Sind für auswärtige bzw. aufwendige Besprechungen und Überprüfungen, die mit dem Auftraggeber vereinbart wurden, vollständig und unmissverständlich beschrieben, ... |  |
|  |  | ... wann, wo und wie oft sie statt finden, |
|  |  | ... was erreicht werden soll (Ziel der Besprechungen und Überprüfungen), |
|  |  | ... welche Unterlagen wann wem zur Verfügung gestellt werden müssen? |
|  | Sind alle Leistungen realistisch und tatsächlich umsetzbar? |  |
|  | Sind alle Leistungen messbar, mindestens aber überprüfbar formuliert? |  |
|  | Liegt in den Fällen, in denen Projektziele in Konflikt geraten, eine klare Priorität vor? |  |
|  | Sind alle Leistungen schriftlich formuliert? |  |
|  | Sind alle Leistungen in ganzen Sätzen und nie in Stichworten formuliert? |  |
|  | Gibt es keine Überschneidungen und Mehrfachnennungen von Leistungen? |  |
|  | Sind alle Leistungsbeschreibungen mit den Arbeitspaketbeschreibungen kohärent? |  |