| Checkliste: Projektstrukturplan |  |
| --- | --- |
|  | Sind alle Teilaufgaben (z. B. Objekte, Meilensteine) im Projektstrukturplan erfasst? |
|  | Ist der Projektauftrag vollständig erfüllt und liegen alle im Produktstrukturplan dargestellten Ergebnisse vor, wenn alle Teilaufgaben des Projektstrukturplan ausgeführt wurden? |
|  | Decken die Arbeitspakete alle Aufgaben des Projekts vollständig ab? |
|  | Ist der Projektstrukturplan so detailliert, dass das Projekt steuerbar ist? |
|  | Können alle Arbeitspakete den übergeordneten Teilaufgaben zugeordnet werden? |
|  | Können sämtliche Projektkosten den Arbeitspaketen eindeutig zugeordnet werden? |
|  | Ist jedem Arbeitspaket nur eine einzige Kostenstelle zuzuordnen? |
|  | Hat jedes Arbeitspaket einen aussagefähigen, nachvollziehbaren Namen? |
|  | Sind so wenig Arbeitspakete wie möglich, jedoch so viele wie nötig eingerichtet? |
|  | Ist jedes Arbeitspaket ist in sich steuer- und kontrollierbar? |
|  | Lässt sich jede Aktivität (Tätigkeit) eindeutig einem Arbeitspaket zuordnen? |
|  | Ist die Verwaltung von Rechten Dritter (z. B. Lizenzen) als Arbeitspaket eingerichtet? |
|  | Sind alle Aufgaben, die an externe Unternehmen (Lieferanten, Unterauftragnehmer) vergeben werden, als Arbeitspakete eingerichtet? |