| Arbeitspaketbeschreibung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokument Nummer: |  |  |  |
| Projektname: |  | Erstellungsdatum: |  |
| Arbeitspaketname: |  | Erstellende Abteilung: |  |
| Arbeitspaket Nr.: |  | AP-Verantwortlicher: |  |
| Übergeordnete Teilaufgabe: |  | Seite von |  |
| Vorgänger/ Startereignis: |  | AP überarbeitet am: |  |
| Nachfolger/ Endereignis: |  |  |  |
| 1 Arbeitspaketziel: „Warum wird dieses Arbeitspaket bearbeitet?“ 2 Arbeitspaketvoraussetzungen: „Welche Unterlagen, Hard-/Software, Vorschriften, Gesetze, Informationen, Personalressourcen, Werkzeuge, Vorrichtungen, Gerätschaften usw. haben vor Beginn dieses Arbeitspakets vorzuliegen (Startvoraussetzungen)?“ 3 Arbeitspaketergebnis: „Was liegt nach Fertigstellung des Arbeitspakets an welchem Ort vor?“ 4 Ausnahmen: „Welche nahe liegenden Aufgaben, die zu diesem Arbeitspaket gehören könnten oder sollten, sind ausdrücklich von diesem Arbeitspaket ausgenommen?“ 5 Arbeitspaketauswirkungen: „Auf welche weiteren Arbeitspakete haben die Ergebnisse dieses Arbeitspakets einen Einfluss?“ 6 Arbeitspaket-Aktivitäten: „Welche Aufgaben sind im Rahmen dieses Arbeitspakets durchzuführen (detaillierte Beschreibung)?“ 7 Zusätzliche Informationen: „Was sollte man sonst noch über dieses Arbeitspaket wissen?“ |  |  |  |