| Checkliste: Technische Anforderungen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Liegen alle Anforderungen hinsichtlich ... |  |
|  |  | ... gestalterischer Erfordernisse, |
|  |  | ... zu erfüllender Funktionen, |
|  |  | ... zu erbringender Leistungen, |
|  |  | ... geforderter Eigenschaften, |
|  |  | ... zu berücksichtigender Umwelteinflüsse |
|  |  | ... Lebensdauer usw. vor? |
|  | Liegen die Anforderungslisten für ... |  |
|  |  | ... das übergeordnete System, |
|  |  | ... alle Untersysteme, Komponenten, Gerätschaften, Einkauf-/Normteile usw. vor? |
|  | Sind alle Nahtstellen (Lochbilder, elektr. Spannung, Programmiersprache usw.), Budgets (Kosten, Gewicht, elektr. Leistung, Wärmeentwicklung, usw.) klar definiert? |  |
|  | Sind alle Anforderungen realistisch und tatsächlich umsetzbar? |  |
|  | Sind alle Anforderungen klar, eindeutig und hinreichend detailliert formuliert? |  |
|  | Sind alle Anforderungen messbar, mindestens aber überprüfbar formuliert? |  |
|  | Sind alle Anforderungen lösungsneutral formuliert? |  |
|  | Liegt für konfliktäre Projektziele eine klare Prioritätsvorgabe vor? |  |
|  | Sind alle Anforderungen schriftlich formuliert? |  |
|  | Sind alle Anforderungen in ganzen Sätzen und nie in Stichworten formuliert? |  |
|  | Gibt es keine Überschneidungen und Mehrfachnennungen von Anforderungen? |  |