| Checkliste: Vorbereitung der Startsitzung (Teil I) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Klärungsbedarf zum Auftraggeber und dessen Projekt |  |  |
|  | Können Sie den Auftraggeber und seine Bedeutung einordnen? |  |
|  | Können Sie den Projektanlass (Ausgangsproblem des Auftraggebers) beschreiben? |  |
|  | Können Sie die Projektziele und die Detailanforderungen des Auftraggebers ... |  |
|  |  | ... hinreichend ausführlich vorstellen (ggf. als Teilnehmerunterlage kopieren)? |
|  |  | ... noch verhandeln? |
|  | Wissen Sie, ob es bereits ein (ggf. noch verhandelbares) Lösungskonzept gibt? |  |
|  | Können Sie etwas über zu beachtende Randbedingungen aussagen? |  |
|  | Kennen Sie das Projektbudget und wenn ja, wollen Sie es mitteilen? |  |
|  | Können Sie relevante Termine (Meilensteine, Endtermin) benennen? |  |
|  | Soll der Auftraggeber an der Sitzung teilnehmen? Wenn ja, ... |  |
|  |  | ... zu welchen TOPs – und wann (z. B. besser am Sitzungsende)? |
|  |  | ... welche Informationen sind ihm gegenüber unbedingt zurückzuhalten? |
|  |  | ... welche weiteren Vorbereitungsmaßnahmen könnten dazu nötig sein? |
| 2 Klärungsbedarf zu den zukünftigen Teammitgliedern |  |  |
|  | Können Sie die Namen (besonders ausländische) korrekt aussprechen und schreiben? |  |
|  | Sind Ihnen die Fachabteilung und die dortige Funktion der Mitarbeiter bekannt? |  |
|  | Kennen Sie die Qualifikation, Berufs- und Projekterfahrung der Mitarbeiter? |  |
|  | Sind Ihnen Aufgabenbereiche und Qualifizierungsmaßnahmen bekannt? |  |
|  | Sind Ihnen Charakter des Mitarbeiters (Stärken, Schwächen usw.) bekannt? |  |
|  | Sind Ihnen Erwartungen, Motivation, Vorbehalte dieses Mitarbeiters bekannt? |  |
|  | Sind Ihnen mögliche Unverträglichkeiten mit anderen Teammitgliedern bekannt? |  |

Seite 1 von 2

| Checkliste: Vorbereitung der Startsitzung (Teil II) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 Klärungsbedarf zum Projektmanagement |  |  |
|  | Haben Sie die Einbindung des Projekts in die Organisation des Unternehmens geklärt? |  |
|  | Verlangen Sie die Anwendung eines bestimmtes Vorgehensmodells? |  |
|  | Sind Informations- und Berichtswesen sowie das Dokumentationssystem ... |  |
|  |  | ... hinreichend vorbereitet bzw. vorinstalliert? |
|  |  | ... Ihnen selbst hinreichend bekannt? |
|  |  | ... für jeden Mitarbeiter zugänglich? |
|  | Sind alle relevanten Verhaltensregeln ... |  |
|  |  | ... aktualisiert/ergänzt? |
|  |  | ... Ihnen hinreichend bekannt? |
|  |  | ... für jeden zugänglich? |
|  | Ist das PM-Handbuch mit allen relevanten Informationen ... |  |
|  |  | ... aktualisiert? |
|  |  | ... Ihnen selbst hinreichend bekannt? |
|  |  | ... für jeden zugänglich? |
| 4 Klärungsbedarf zur Rahmenorganisation |  |  |
|  | Sind nachfolgende Vorbereitungen getroffen: |  |
|  |  | Erstellung von Präsentation und ausreichend vielen Teilnehmerunterlagen |
|  |  | Klärung von Termin, Raum und technischer Ausstattung |
|  |  | Erstellung von Namenskarten |
|  |  | Einladung aller Teilnehmer (mit TOP-Liste, Angaben zu Termin und Raum usw.) |
|  |  | Wegweiser im Haus |
|  |  | Catering |