| Checkliste: Überprüfung der einzelnen Arbeitspaketbeschreibungen |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Liegt für das Arbeitspaket eine vollständig ausgefüllte Arbeitspaketbeschreibung vor? |  |
|  | Ist für das Arbeitspaket eine - und nur eine - verantwortliche Person angegeben? |  |
|  | Wurden alle Arbeitspaketvoraussetzungen (Nr. 2) vollständig aufgelistet? |  |
|  | Stehen alle Arbeitspaketvoraussetzungen rechtzeitig zur Verfügung? |  |
|  | Sind alle Aktivitäten des AP unmissverständlich und vollständig beschrieben? |  |
|  | Sind alle Ergebnisse des AP unmissverständlich und vollständig beschrieben? |  |
|  | Ist das Arbeitspaket in sich schlüssig? |  |
|  |  | Sind Ziel (Nr. 1), Ergebnisse (Nr. 3), und Aktivitäten (Nr. 6) kompatibel? |
|  |  | Sind alle Ergebnisse (Nr. 3) sämtlicher Aktivitäten (Nr. 6) erfasst? |
|  |  | Sind alle Aktivitäten (Nr. 6) erfasst, die für das Ergebnis (Nr. 3) nötig sind? |
|  |  | Wird mit dem AP-Ergebnis (Nr. 3) das AP-Ziel (Nr. 1) erreicht? |