## Slide 1: Kinderzoo im Kindergarten
Kizoo
Annahmen und Daten
(Alle Personen und die Handlung des Projekts sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen
Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.)

## Slide 2: Kizoo: Lieferobjekte lt. Charter
Tier- und Spielhaus mit Tierbereich, Spielbereich für die Kinder und Sanitärbereich.
Außenbereich mit Tiergehege und Spielgarten.
Infrastruktur mit Verbindung der Tiergehege von innen nach außen, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung.

## Slide 3: Kindergarten: „Kinderparadies „ Projekt: Kizoo
Außen:
Tiergehege
Spielgarten
Kindergarten
Altes Gebäude
Infrastruktur:
Strom
Wasser
Abwasser
Neues Gebäude:
Tier-
Spiel-
Sanitär-
bereich

## Slide 4: Kindergarten „Kinderparadies“ Lageplan
Parkboulevard 12
Nachbar-Grundstücke
Kindergarten „Kinderparadies“
Waldstrasse
<<< Breite 40 m >>>
Park
<<< Länge 50 m >>>
altes Gebäude
Kindergarten
Zufahrt und Parkplätze
Geplant: neues Gebäude
mit Spiel-, Sanitär-,
und Tier - Bereich
Geplant:
neue Spielwiese mit Tiergehege
Geplant:
Infrastruktur für
Strom, Wasser und Abwasser

## Slide 5: Daten „Kinderparadies“
Fakten: Istzustand vor Beginn des Projektes Kizoo
  Kindergarten „Kinderparadies, Parkboulevard 12, Bremen
  Abmessungen des gesamten Grünstücks : Breite 40 m, Länge 50m
  Grundstücksfläche des Kindergartens 2000 m²
  Begrenzung des Grundstückes
    Nördlich durch die Parkstrasse
    Südlich durch die Waldstrasse
    Westlich durch einen Park
    Östlich durch bebaute Nachbargrundstücke
  Bebaute Fläche durch das Hauptgebäude des Kindergartens ca.250 m²
  Fläche für
  Zufahrt und Parkplätze im Norden ca. 150 m²
  Freie (unbebaute) Fläche zur Zeit ca. 1600 m²
  Die freie Fläche wird zur Zeit als Spielplatz genutzt

## Slide 6: Kizoo-Daten „Kinderparadies“
Soll-Zustand (am Ende des Projektes Kizoo)
  Die freie (unbebaute) Fläche, zur Zeit ca. 1600 m², soll teilweise bebaut und der Spielplatz neu gestaltet sein.
  Die freie Fläche soll bebaut sein mit
    einem weiterem Gebäude, einen sog. Tier- und Spielhaus,
    inkl. Sanitärbereich
    auf dem verbleibendem Außenbereich soll errichtet sein, ein
      Tiergehege
      neuer Spielgarten (unter Nutzung der bereits vorhandenen Spielgeräte)
  Die erforderliche Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser etc.) für die neuen Gebäude und Anlagen soll vorhanden sein.