## Slide 1
Projekte und Projektmanagement
Siegfried von Känel
Animierte PowerPoint-Folien zu ausgewählten Grafiken
Hinweise:
Start der Präsentation: Funktionstaste [F5] drücken oder über Menü „Bildschirmpräsentation“.
Im Weiteren immer mit dem Mauszeiger solange auf die Folienfläche klicken,
bis das das kleine rote Viereck erscheint.
Kapitel 2

## Slide 2
Probleme, Störungen
SOLL
Ablauf
Qualität
Termine
Kosten u. a.
Projekt-Planung
Ablauf
Qualität
Termine
Kosten u. a.
Projekt-Controlling
Projekt-Überwachung
Projekt-Leitung/-Organisation
Projekt-management
Projekt
Phase 1
Phase 2
Start
Ab-schluss
Aufgaben
Ergebnisse
Phase n
Projekt-Steuerung
Steuerung der Projektausführung, Team-Führung
IST
Projekt-Ziele
Projektauftrag, Pflichtenheft
Analysen, Ent-scheidungen
Projekt-initiierung
Notes: 2

## Slide 3
Funktionale Dimension
Personelle Dimension
Institutionelle Dimension
Sachbezogene Dimension
Psychologische
Dimension
Projektmanagement
Instrumentelle Dimension
Notes: 3

## Slide 4
Zeitachse
Startphase
Projektinitia-lisierung, Vision zur Lösung
usw.
Projekt-Ziele
Projekt-auftrag
Projekt-initiierung
Analysen, Ent-scheidungen
Agiles Projektmanagement
Notes: 4

## Slide 5
Hybrides Projektmanagement

## Slide 6
Multiprojektmanagement

## Slide 7
niedrig
mittel
hoch
niedrig
mittel
hoch
Projekt-Nutzen
Projekt stoppen?
Risiken minimieren
Projekte realisieren
Projekte nochmals prüfen
Kreisgröße = Projektbudget [EUR]
Farbe = Projektart oder Unternehmensbereich
Projekt-Risiko
Beispiele
Notes: 7

## Slide 8
Projektmarketing
Projektname
Projektlogo
Projektraum
Projektfortschritt
Auftraggeber, Entscheidungsträger
Öffentlichkeit
KuRo W20
Information
Notes: 8