## Slide 1
Projekte und Projektmanagement
Siegfried von Känel
Animierte PowerPoint-Folien zu ausgewählten Grafiken
Hinweise:
Start der Präsentation: Funktionstaste [F5] drücken oder über Menü „Bildschirmpräsentation“.
Im Weiteren immer mit dem Mauszeiger solange auf die Folienfläche klicken,
bis das das kleine rote Viereck erscheint.
Kapitel 1

## Slide 2
Problemlösungsprozess
SITUATIONS- ANALYSE
ZIEL-FORMULIE-RUNG
LÖSUNGS- SUCHE
Systems Engineering
Projekt-management
Pro-blem
Lö-sung
System-denken
Vorgehens- modell
IST
SOLL
Problem
= Differenz zwischen IST und SOLL
PROJEKT
Projekt-erfolg?
Notwendige Vorklärungen
Projekt-realisierung
Projektauftrag
Projektleitung, Projektteam
ENTSCHEIDUNGEN
Weitere Analysen
Probleme und Problemlösungsprozess
Notes: Folie 1: Pprobleem und Problemösungsprozess

## Slide 3
Nachgelagerte Projekte
Projektdauer
Projekt
Vorbereitung
Start
Abschluss
Beginn der Nutzung
Projektmerkmale
Übergeordnete Projekte
Neuartigkeit, Einmaligkeit
Zielexistenz, Zielvorgaben
Zeitliche Begrenzung, Termine
Komplexität, mehrere Risiken
Ressourcenbegrenzungen, Budgets
arbeitsteilige Realisierung mit Teams
Abgrenzung zu anderen Vorhaben
Projektbezogene Organisation
Situationsanalyse,
Zielformulierung, Lösungssuche
Projekt-Charakteristika und Projekt-Merkmale
Vorgelagerte Projekte

## Slide 4
Projektarten
Kriterium: Projektgegenstand
Investitionsprojekte
z. B. Bau- und Anlagenbauprojekte
Organisationsprojekte
z. B. Re-Organisation der Aufbau-organisation im Unternehmen
FuE-Projekte
z. B. Entwicklung eines neuen Produkts
EDV-Projekte
z. B. Entwicklung eines computerge-stützten Systems der Lagerhaltung
Rationalisierungsprojekte
z. B. Einführung eines „Just-in-Time“- Liefersystems
Internet-Projekte
z. B. Entwicklung eines Online-Shops für Ersatzteile
Projekt-Arten (Auswahl)

## Slide 5
objektiv
subjektiv
Betroffenheit
Interessen
Konflikt
Synergie
Entschei-dung
Beein-flussung
Stakeholderanalyse [1]
Externe Stakeholder
Interne Stakeholder
Macht

## Slide 6
Einordnung der Stakeholder
Ziele der Stakeholder
Informationssammlung zu Stakeholdern
Voraussagen über das Verhalten der Stakeholder
Maßnahmen
gegen das Projekt
für das Projekt
starker Einfluss
schwacher Einfluss
2
1
3
4
Kraftfeld-Portfolio
Identifikation potenzieller Stakeholder
Stakeholderanalyse [2]

## Slide 7
Machbarkeitsanalyse, Risikoanalyse
Verbleibende Lösungsalternativen
Vorstufen im Problemlösungs-prozess
Nutzen
Varianten
reali-sieren?
JA
Bewertung der ausgewählten Alternativen
Lösungs-varianten
Methoden der Wirtschaftlichkeitsberechnung
weiter zur Projektentscheidung
Wirtschaftlichkeitsanalyse
NEIN

## Slide 8
Projekt-auftrag
Bewerten der einge-reichten Angebote zur Ausschreibung
Projektsteck-brief
Business Case
Ablehnung
ENTSCHEIDUNG
Zuschlag
Projekt
Phase 1
Phase 2
Start
Ab-schluss
Phase n
ENTSCHEIDUNG
Vorbereitende Analysen
Ausschrei-bungen
Projektidee
Entscheidungen
Projekt in eigener Regie
Projekt an externe Auftragnehmer

## Slide 9
Projekt-initiierung
Projekt-auftrag
Vorstudie
Konzeption
Detaildefinition
Entwicklung, Konstruktion
Fertigstellung
Abnahme, Übergabe
Nutzung
Korrekturen, Nachbesserungen
Phasenmodell: Investitionsprojekte

## Slide 10
Projekt-initierung
Projekt-auftrag
1. Analyse, Planung
2. Konzeption
3. Systemdefinition
4. Entwicklung, Konstruktion
Abbruch
Abbruch
Abbruch
Korrekturen, Nachbesserungen
Phasenmodell: FuE-Projekte
Okay!
Okay!
Okay!
Abbruch
5. Realisierung
6. Einführung
Abbruch
„TOP“
oder
„Flop“

## Slide 11
Projekt-auftrag
System-Anforderungs-analyse
Projekt-initiierung
System-Design
Software-Anfor-derungsanalyse
Software-Design
Implementierung und Modultest
Software-Integration
Software Systemtest
System-Integration
Systemtest
Nutzung
(Feinentwurf)
(Grobentwurf)
Verifizierung
Validierung
Phasenmodell: Software-Projekte

## Slide 12
Projekt-auftrag
Projekt-initiierung
Vorbereitung
Prozess-organisation
Planung
Realisierung
Abnahme
Nutzung
Bewertung
Korrekturen, Nachbesserungen
Phasenmodell: Organisations-Projekte