## Slide 1
Projekte und Projektmanagement
Siegfried von Känel
Animierte PowerPoint-Folien zu ausgewählten Grafiken
Hinweise:
Start der Präsentation: Funktionstaste [F5] drücken oder über Menü „Bildschirmpräsentation“.
Im Weiteren immer mit dem Mauszeiger solange auf die Folienfläche klicken,
bis das das kleine rote Viereck erscheint.
Kapitel 5, 6

## Slide 2
Ablauf
Qualität
Termine
Kosten u. a.
Aufgaben
SOLL
Kick-off-Meeting
Projekt-erfolg

## Slide 3
Ablauf
Qualität
Termine
Kosten u. a.
Ablauf
Qualität
Termine
Kosten u. a.
Projekt-Ziele
Projektauftrag, Pflichtenheft,
Projekt-initiierung
Analysen, Ent-scheidungen
Projekt-Überwachung
Projekt-Leitung/-Organisation
Aufgaben
Ergebnisse
Steuerung der Projektausführung, Team-Führung
IST
Projektdaten-erfassung
Probleme, Störungen
Projekt-planung
Ope-rative Pla-nung
Operative Projekt-steuerung
Projektcontrolling
SOLL

## Slide 4
Meilenstein 1: planmäßiger Verlauf
Meilensteintermine
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
0
5
10
15
20
35
30
25
60
75
70
65
40
55
50
45
Berichtszeitpunkte
Meilenstein 2: Arbeiten werden früher fertig
Meilenstein 3: Arbeiten werden später fertig
Meilenstein-Trendanalyse
Interpretation

## Slide 5
Risiko
Risiko
Risiko
1. Risiko-Identifikation
Check-Liste
Risiko-katalog
2. Risiko-Bewertung
3. Risiko-Dokumentation
Risiko-Management
Risikomanagement

## Slide 6
Risiko-Steuerung
Strategie der Risiko-minderung
Strategie der Risiko-vermeidung
Strategie der Risiko-abwälzung
Strategie der Risiko-streuung
Strategie der Risiko-kompensation
Strategie des Risikotragens
Risikosteuerung

## Slide 7
Qualitätssicherung: FMEA
Ereignis:
Fertigstellung einer Leistung oder dgl.
Nachfolger im Prozess
Ein „Fehler“ ist ein Sachver-halt, der durch den Kunden (Nachfolger im Prozess) beanstandet bzw. reklamiert wird!
Bewertung in einer Skala [1 ... 10]:
1: keine Folgen;
10: schwerwiegende Folgen
Bewertung in einer Skala
[1 ... 10]:
1: ein Auftreten unwahr-scheinlich;
10: ein Auftreten ist nahezu sicher
Bewertung in einer Skala
[1 ... 10]:
1: Das QSS wird den Fehler auf jeden Fall erkennen
10: Der Fehler wird durch das QSS nicht entdeckt
4. Kann der Fehler mit dem QSS entdeckt werden?
1. Was können mögliche Fehler sein?
2. Welche möglichen Folgen hat der Fehler?
3. Welche möglichen Ur-sachen hat der Fehler?
Projekt-ergebnis
Nutzungs-phase
Forderung: Null Fehler!
Qualitätslenkung

## Slide 8
SOLL
Projektdauer
IST
Projekt-dokumen-tation
Abnahme, Inbetrieb-nahme
Projektkosten, Finanzmittel-verbrauch
Projekt-auswertung
Projekt-abschlussbericht
Projekt-team
Auftrag-geber
Projekt-ergebnisse
Auflösung der Organisation
Projektabschluss
Projektleiter

## Slide 9
SOLL
Projekt-team
Auftraggeber
Auftragnehmer
IST
Übergabe-protokoll
Abnahme
Abnahme-protokoll
Freigabe zur Nutzung
Projektaufrag, Pflichtenheft, Lastenheft
Projekt-(Rest)-Finanzierung
Projektleiter
Projektdauer
Projektabschluss

## Slide 10
Payback-Periode
Payback-Periode
Projektdauer
Projektnutzung