## Slide 1
Projekte und Projektmanagement
Siegfried von Känel
Animierte PowerPoint-Folien zu ausgewählten Grafiken
Hinweise:
Start der Präsentation: Funktionstaste [F5] drücken oder über Menü „Bildschirmpräsentation“.
Im Weiteren immer mit dem Mauszeiger solange auf die Folienfläche klicken,
bis das das kleine rote Viereck erscheint.
Kapitel 3

## Slide 2
Lenkungsausschuss
Gesamt-organisation
Projektleiter
Start
Interne Projekt-organisation
Spezialisten
Sponsoren
Ab-schluss
Auftraggeber
Projektorganisation
Externe Dienst-leister

## Slide 3
Geschäftsleitung (Auftraggeber)
Gesamt-organisation
Bereích
A
Bereích
N
Bereích
i
Stabs-Funktion
Stabs-Projektorganisation

## Slide 4
Geschäftsleitung (Auftraggeber)
Gesamt-organisation
Bereích
A
Bereích
N
Lenkungs-ausschuss
Bereích
i
Externe Dienst-leister
Matrix-Projektorganisation

## Slide 5
Geschäftsleitung (Auftraggeber)
Gesamt-organisation
Bereích
A
Bereích
N
Lenkungs-ausschuss
Bereích
i
Externe Dienst-leister
Experten, Vor-Ort-Mitarbeiter u. a.
Reine Projektorganisation

## Slide 6
Geschäftsleitung (Auftraggeber)
Gesamt-organisation
Projekt-ausschuss
Stake-holder
Product Owner
Scrum Master
Teams
Projektorganisation im agilen PM

## Slide 7
Identifikation
Gespräche führen
Probleme und Konflikte erkennen und lösen
Projekte führen und Verantwortung übernehmen
Stakeholder
Ziele setzen, Mitwirkende überzeugen und motivieren
Planvolles, zielorientieres und koordiniertes Handeln sichern
Projektfortschritt kontrollieren, bewerten
Projektteam
Projektleitung als Führungsaufgabe
Projekt-management
Befug-nisse

## Slide 8
Aufgaben-spektrum
Bildung des Projektteams
Planung des Projekts und seiner Phasen, Verhandlungsführung
Anleiten und Motivieren der Team-Mitglieder, Koordinieren der Arbeiten am Projekt u. a.
Informieren der Projektbeteiligten,Aufbereiten von Entscheidungs-unterlagen
Wahrnehmung der Aufgaben beim Projektabschluss
Externe Dienst-leister
Projektteam
Überwachen, Kontrol-lieren und Steuern des gesamten Projektpro-zesses

## Slide 9
Projekt-team
Rollen im Projekt und Spektum der Anforderungen (Qualifikationen)
Qualifikationen
Rollen im Projekt
Stratege, Visionär
Planer, Organisator
Motivator, Moderator
Entscheider, Führer
Integrator
Methodiker
Tool-Experte
u. a.
Persönliche Qualifikation
Projekt- qualifikation
Fach- qualifikation
Führungs- qualifikation
u. a.
Notes: 9

## Slide 10
1.Phase der Orientierung
FORMING
2.Phase des „Kampfes“
STORMING
3.Phase der Organisation
NORMING
4.Phase der Integration
PERFORMING
Team-Entwicklungs-Uhr